HOLIDAIBUTLER

Claude Agents

Implementatieplan

Enterprise Architecture voor AI-Powered Tourism Platform

| Versie: | 2.0 |
| --- | --- |
| Datum: | 12 januari 2026 |
| Auteur: | Claude AI (Anthropic) |
| Opdrachtgever: | Frank Spooren |
| Status: | Ter Bespreking |

⚠️ VERTROUWELIJK Dit document bevat bedrijfsgevoelige informatie. Niet delen zonder toestemming van de eigenaar.

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1

1. Executive Summary	1

1.1 Kernpunten	1

1.2 Verbeterpunten t.o.v. v1.0	1

2. Architectuur Overzicht	1

2.1 Agent Hiërarchie	1

2.2 Externe Platformen & Integraties	1

2.3 Scheduling Strategie	1

2.4 Monitoring: Sentry Setup	1

2.5 Backup Strategie	1

2.6 Kosten Monitoring	1

3. Owner Interface & Workflows	1

3.1 Approval Workflow (Flexibel)	1

3.2 Monitored Environments	1

4. POI Tier Strategie (AI-Driven)	1

4.1 Score Berekening	1

4.2 Tourist Relevance Score	1

4.3 Tier Classificatie	1

4.4 Data Bronnen	1

4.5 Budget-Aware Scheduling	1

5. Skills Architectuur	1

5.1 Multi-Destination Skills	1

5.2 Versioning Rules	1

6. Implementatie Tijdlijn	1

BIJLAGE A: Complete Agent Specificaties	1

A.0. Orchestrator Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.1. Owner Interface Agent	1

Doel	1

Doelgroep/Context	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.2. Platform Health Monitor	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.3. Data Sync Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.4. Communication Flow Agent	1

Doel	1

Doelgroep/Context	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.5. HoliBot Sync Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.6. Data Rights (GDPR) Agent	1

Doel	1

Doelgroep/Context	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.7. Content & Branding Agent	1

Doel	1

Doelgroep/Context	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.8. Disaster Recovery Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.9. Test & Validation Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.10. UX/UI Reviewer	1

Doel	1

Doelgroep/Context	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.11. Code Reviewer	1

Doel	1

Doelgroep/Context	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.12. Security Reviewer	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.13. Quality Checker	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.14. Architecture Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.15. Learning Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

A.16. Adaptive Agent	1

Doel	1

Werkproces	1

Takenpakket	1

Tools & Integraties	1

Triggers	1

Output	1

Escalatie naar Owner	1

BIJLAGE B: Security & API Keys	1

BIJLAGE C: Glossary	1

# 1. Executive Summary

Dit document beschrijft een enterprise-level implementatieplan voor Claude Agents binnen het HolidaiButler platform. Het plan is gebaseerd op uitgebreide analyse en feedback van de opdrachtgever.

## 1.1 Kernpunten

- 17 gespecialiseerde agents in 4 functionele lagen

- Orchestrator Agent als centrale coördinator met cost monitoring

- Owner Interface voor directe communicatie en approval workflows

- Volledige integratie met 10 externe platformen

- GDPR-compliant met automatische user data verwijdering

- Modulaire, flexibele architectuur voor toekomstige uitbreiding

- AI-driven POI Tier classificatie met multi-source data

- 12-weeks gefaseerd implementatietraject

## 1.2 Verbeterpunten t.o.v. v1.0

| # | Verbetering | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1 | Owner Interface | Dedicated agent voor owner communicatie |
| 2 | Disaster Recovery | Uurlijkse backups voor kritieke data |
| 3 | Cost Controller | Monitoring van API kosten en budgetten |
| 4 | POI Tier Strategie | AI-driven classificatie met gewogen scores |
| 5 | Multi-Environment Monitoring | Dev, Test én Production monitoring |
| 6 | Skills Versioning | Per-bestemming skills met versie tracking |
| 7 | Flexibele Approval Timeouts | Aanpasbare wachttijden in workflows |
| 8 | Volledige Agent Specs | Alle 17 agents volledig gespecificeerd |

# 2. Architectuur Overzicht

## 2.1 Agent Hiërarchie

De architectuur bestaat uit 17 agents verdeeld over 4 lagen:

| # | Agent | Laag | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Orchestrator Agent | CORE | P0 |
| 1 | Owner Interface Agent | CORE | P0 |
| 2 | Platform Health Monitor | Operations | P0 |
| 3 | Data Sync Agent | Operations | P0 |
| 4 | Communication Flow Agent | Operations | P1 |
| 5 | HoliBot Sync Agent | Operations | P1 |
| 6 | Data Rights (GDPR) Agent | Operations | P0 |
| 7 | Content & Branding Agent | Operations | P1 |
| 8 | Disaster Recovery Agent | Operations | P1 |
| 9 | Test & Validation Agent | Operations | P2 |
| 10 | UX/UI Reviewer | Development | P1 |
| 11 | Code Reviewer | Development | P1 |
| 12 | Security Reviewer | Development | P1 |
| 13 | Quality Checker | Development | P2 |
| 14 | Architecture Agent | Strategy | P2 |
| 15 | Learning Agent | Strategy | P3 |
| 16 | Adaptive Agent | Strategy | P3 |

## 2.2 Externe Platformen & Integraties

| Platform | Functie | Verantwoordelijke Agent(s) |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | Coderen | Code Reviewer, Quality Checker |
| GitHub | Repository + CI/CD | Orchestrator, Dev agents |
| Hetzner Server (91.98.71.87) | Hosting | Health Monitor, DR Agent |
| Hetzner Database (MySQL) | Data storage | Data Sync, GDPR Agent |
| ChromaDB | Vector database | HoliBot Sync Agent |
| MistralAI | Chatbot LLM | HoliBot Sync, Learning Agent |
| MailerLite | Email marketing | Communication Agent |
| Apify | Data scraping | Data Sync Agent |
| Adyen Web SDK | Betalingen | Data Sync (toekomst) |
| Leaflet + React-Leaflet | Kaarten | UX/UI Reviewer |

## 2.3 Scheduling Strategie

Gekozen aanpak: BullMQ + GitHub Actions combinatie

| Use Case | Technologie | Reden |
| --- | --- | --- |
| Periodieke taken | BullMQ cron patterns | Centrale queue, retry logic |
| Event-driven taken | BullMQ via webhooks | Async, geen data loss |
| Code review bij PR | GitHub Actions | Native GitHub integratie |
| Cost monitoring | BullMQ dagelijks | Budget alerts |

## 2.4 Monitoring: Sentry Setup

Aanbeveling: Start met Sentry SaaS (gratis tier), migreer naar self-hosted bij groei.

Waarom NIET op bestaande server (91.98.71.87)?

- Sentry is resource-heavy (50+ Docker containers)

- Monitoring paradox: kan zichzelf niet monitoren bij crash

- Productieproblemen kunnen Sentry raken

Sentry SaaS voordelen:

- Gratis tier: 5.000 errors/maand

- Geen infrastructuur beheer

- Automatische updates

- Snelle setup (15 minuten)

## 2.5 Backup Strategie (Verbeterd)

| Data Type | Frequentie | Retentie | Reden |
| --- | --- | --- | --- |
| User accounts | Elk uur | 30 dagen | Kritieke data |
| Transactions/Bookings | Realtime (streaming) | 1 jaar | Financieel kritiek |
| POI data | Elke 6 uur | 30 dagen | Medium verandering |
| ChromaDB vectors | Dagelijks | 7 dagen | Kan geregenereerd |
| Config/Settings | Bij wijziging | 90 dagen | Event-driven |
| Full database dump | Dagelijks 03:00 | 30 dagen | Complete fallback |

## 2.6 Kosten Monitoring (Nieuw)

De Orchestrator Agent bevat een Cost Controller module:

| Service | Maandbudget | Alert bij | Hard Limit |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude API | €300 | 50%, 75%, 90% | €400 |
| Apify | €100 | 50%, 75%, 90% | €150 |
| MistralAI | €50 | 50%, 75%, 90% | €75 |
| Hetzner | €50 | N/A (vast) | N/A |

Owner ontvangt:

- Wekelijkse cost summary

- Directe alert bij 75%+ budget

- Upgrade/downgrade aanbevelingen

- Subscription renewal reminders (30 dagen vooruit)

# 3. Owner Interface & Workflows

## 3.1 Approval Workflow (Flexibel)

Timeouts zijn aanpasbaar per situatie:

| Actie | Default Timeout | Aanpasbaar? | Auto-approve? |
| --- | --- | --- | --- |
| Code naar Dev | - | - | Ja |
| Code naar Test | - | - | Ja |
| Code naar Main | 24 uur | Ja (4h-72h) | Nee |
| POIs toevoegen | - | - | Ja |
| POIs verwijderen | 48 uur | Ja | Nee |
| User verwijderen | - | - | Ja (auto) |
| Partner verwijderen | 72 uur | Ja | Nee |
| Database schema wijziging | 48 uur | Ja | Nee |

⚠️ Let op: User verwijderingen User account verwijderingen worden automatisch verwerkt (GDPR). Partner en POI-eigenaar verwijderingen vereisen WEL owner approval.

## 3.2 Monitored Environments

Platform Health Monitor checkt alle 3 omgevingen:

| Omgeving | Customer Portal | Admin Portal |
| --- | --- | --- |
| Production | holidaibutler.com | admin.holidaibutler.com |
| Test/Staging | test.holidaibutler.com | admin.test.holidaibutler.com |
| Development | dev.holidaibutler.com | admin.dev.holidaibutler.com |

# 4. POI Tier Strategie (AI-Driven)

## 4.1 Score Berekening

Elke POI krijgt een gewogen score op basis van 4 variabelen:

| Variabele | Gewicht | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| Review Count | 30% | Aantal reviews afgelopen 24 maanden |
| Average Rating | 20% | Gemiddelde score afgelopen 24 maanden |
| Tourist Relevance | 30% | Toeristische actualiteit en relevantie |
| Booking Frequency | 20% | Frequentie boekingen/reserveringen |

## 4.2 Tourist Relevance Score

Gebaseerd op categorie en externe bronnen:

| Categorie | Base Score | Externe Bronnen |
| --- | --- | --- |
| Beaches | 1.0 | TripAdvisor, Airbnb |
| Food & Drinks | 1.0 | TheFork, TripAdvisor |
| Museums | 0.9 | GetYourGuide, Google |
| Historical Sites | 0.8 | TripAdvisor, Booking.com |
| Hiking/Cycling | 0.7 | Komoot, AllTrails |
| Golf | 0.6 | GolfAdvisor |
| Healthcare | 0.6 | Google Maps |
| Shopping | 0.5 | Google Maps |

## 4.3 Tier Classificatie

| Tier | Score Range | Update Frequentie | Actie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥ 8.5 | Realtime | Hoogste prioriteit |
| 2 | ≥ 7.0 | Dagelijks | Hoge prioriteit |
| 3 | ≥ 5.0 | Wekelijks | Normale prioriteit |
| 4 | < 5.0 | Maandelijks | Lage prioriteit |

## 4.4 Data Bronnen

- Google Places (via Apify) - Primaire bron

- TripAdvisor - Reviews en rankings

- TheFork - Restaurant data

- Trustpilot - Aanvullende reviews

- Booking.com - Accommodatie data

- GetYourGuide - Activiteiten

## 4.5 Budget-Aware Scheduling

Het systeem houdt rekening met API kosten:

- Bij < 20% budget: skip low-change POIs

- Prioriteer Tier 1 en 2 altijd

- Kwartaal audit voor tier re-classificatie

- Goede mix van categorieën in Tier 1-2 waarborgen

# 5. Skills Architectuur

## 5.1 Multi-Destination Skills

Skills zijn georganiseerd per bestemming met versioning:

.claude/skills/ ├── _shared/                    # Gedeeld (alle bestemmingen) │   ├── gdpr.md │   ├── brand-guidelines.md │   └── api-standards.md ├── destinations/ │   ├── _template/              # Template nieuwe bestemming │   ├── calpe/                  # v2.3.1 │   │   ├── DESTINATION.md │   │   ├── poi-categories.md │   │   └── local-events.md │   └── texel/                  # v1.8.0 │       ├── DESTINATION.md │       └── ... └── versioning/     ├── CHANGELOG.md     └── deprecation-notices.md

## 5.2 Versioning Rules

- Elke skill heeft version tag in YAML frontmatter

- Semantic versioning: MAJOR.MINOR.PATCH

- CHANGELOG.md wordt automatisch bijgewerkt

- Deprecation notice 30 dagen voor verwijdering

- Quarterly audit van alle skills

# 6. Implementatie Tijdlijn

| Fase | Week | Focus | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | Foundation | Sentry, CLAUDE.md, BullMQ, Skills folder |
| 2 | 3-4 | Core | Orchestrator, Owner Interface, Cost Controller |
| 3 | 5-6 | Operations P0 | Health Monitor, Data Sync, GDPR |
| 4 | 7-8 | Operations P1 | Comms, Branding, HoliBot, DR |
| 5 | 9-10 | Development | UX/UI, Code, Security, Quality |
| 6 | 11-12 | Strategy | Architecture, Learning, Adaptive |

# BIJLAGE A: Complete Agent Specificaties

Alle 17 agents met volledige specificaties conform de UX/UI Reviewer template.

## A.0. Orchestrator Agent

| Laag: | CORE |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P0 - Kritiek |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Centrale coördinatie van alle agents, quality gate voor productie, en kosten monitoring

### Werkproces

- Altijd fact-based, geen aannames

- Continue monitoring van alle agent activiteiten

- Prioriteer taken bij resource constraints

- Log alle beslissingen voor audit trail

### Takenpakket

- 1. Workflow orchestratie - bepaal welke agents wanneer draaien

- 2. Quality Gate - finale review voor productie push

- 3. Conflict Resolution - voorkom en los agent conflicten op

- 4. Cost Controller - monitor API kosten en budgetten

- 5. Subscription Tracking - alert bij renewals

- 6. Performance Monitoring - track agent success rates

- 7. Audit Trail - log alle acties

### Tools & Integraties

- BullMQ

- GitHub Actions

- Sentry API

- Cost APIs (Claude, Apify, Mistral)

### Triggers

- Continu (always-on)

- Bij elke agent actie

- Dagelijks cost check

### Output

- Agent status dashboard

- Cost reports

- Approval requests

- Audit logs

### Escalatie naar Owner

- Budget overschrijding > 90%

- Kritieke agent failures

- Security incidents

- Conflicten die niet auto-resolved kunnen

## A.1. Owner Interface Agent

| Laag: | CORE |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P0 - Kritiek |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Primaire communicatielaag tussen owner(s) en het agent systeem

### Doelgroep/Context

Owner: Frank Spooren en compagnon. Email: info@holidaibutler.com

### Werkproces

- Consolideer alle notificaties

- Prioriteer op urgentie (1-5 schaal)

- Format berichten helder en actionable

- Track response times en escaleer indien nodig

### Takenpakket

- 1. Notificatie consolidatie - bundel gerelateerde alerts

- 2. Approval request formatting - context + opties + deadline

- 3. Dagelijkse briefing - 08:00 summary email

- 4. Wekelijkse digest - performance + kosten + issues

- 5. Urgentie classificatie - bepaal juiste kanaal

- 6. Response routing - stuur antwoorden naar juiste agent

### Tools & Integraties

- MailerLite API

- SMS Gateway (optioneel)

- Dashboard API

### Triggers

- Bij elke agent die owner input nodig heeft

- Dagelijks 08:00

- Wekelijks maandag 09:00

### Output

- Email notificaties

- Dashboard updates

- SMS bij urgentie 4-5

### Escalatie naar Owner

- Urgentie 4-5 altijd direct

- Geen response binnen timeout

- Onduidelijke situaties

## A.2. Platform Health Monitor

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P0 - Kritiek |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Continue monitoring van alle systemen en omgevingen

### Werkproces

- Check elke 5 minuten

- Categoriseer issues op urgentie

- Auto-recovery waar mogelijk

- Escaleer persistent issues

### Takenpakket

- 1. Server status check (91.98.71.87)

- 2. MySQL database connectiviteit

- 3. ChromaDB vector database health

- 4. API endpoints - ALLE omgevingen (prod, test, dev)

- 5. SSL certificaat expiry check

- 6. Disk space monitoring

- 7. Memory/CPU usage alerts

- 8. API key validity (Mistral, Apify, etc.)

### Tools & Integraties

- SSH

- HTTP health endpoints

- MySQL client

- ChromaDB client

- Sentry API

### Triggers

- Elke 5 minuten (cron)

- Bij deployment

- Bij error spike

### Output

- Health dashboard

- Alert emails

- Sentry events

- Recovery logs

### Escalatie naar Owner

- Urgentie 3+

- Herhaalde failures (3+ achtereen)

- Security-gerelateerde issues

## A.3. Data Sync Agent

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P0 - Kritiek |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Synchronisatie van ALLE Hetzner database tabellen met externe bronnen

### Werkproces

- Volg POI Tier strategie voor frequentie

- Cross-validate met meerdere bronnen

- Budget-aware scheduling

- Quarterly tier re-classificatie

### Takenpakket

- 1. POI Discovery - nieuwe locaties detecteren

- 2. POI Update - bestaande data actualiseren (tier-based)

- 3. POI Removal - permanent gesloten POIs markeren

- 4. Q&A Generatie - 20 pairs per taal (NL/DE/EN) bij nieuwe POI

- 5. Review Sync - reviews < 2 jaar ophalen (6-maandelijks)

- 6. Event Sync - agenda tabellen bijwerken (dagelijks)

- 7. User/Admin sync - realtime via webhooks

- 8. POI Score berekening - weighted average

- 9. Tier classificatie - automatisch op basis van score

### Tools & Integraties

- Apify Client

- MySQL (Sequelize)

- MongoDB

- MistralAI API

- TripAdvisor scraper

- TheFork API

### Triggers

- Tier-based scheduling

- Webhooks voor realtime

- Quarterly audit

### Output

- Updated database records

- Sync reports

- Tier changes log

- Budget usage report

### Escalatie naar Owner

- Grote data discrepanties

- API failures persistent

- Budget > 75%

- Nieuwe bestemming toevoegen

## A.4. Communication Flow Agent

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P1 - Hoog |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Automatisering van alle email flows voor users en partners

### Doelgroep/Context

Users: holidaibutler.com registraties. Partners: admin.holidaibutler.com registraties.

### Werkproces

- Gebruik MailerLite templates

- Respecteer 72-uur bevestigingstermijn

- Track open/click rates

- A/B test subject lines

### Takenpakket

- 1. User registratie flow - bevestiging, reminder, welkom

- 2. User 72-uur timeout - verwijder onbevestigde registraties

- 3. Admin registratie - forward naar owner, await approval

- 4. Marketing optin flow - reminder na 7 dagen

- 5. Account wijziging notificatie

- 6. Transactionele emails - booking confirmations, etc.

### Tools & Integraties

- MailerLite API

- MySQL (Users, AdminUsers)

- Webhook endpoints

### Triggers

- Webhooks bij registratie

- Cron voor timeouts

- Bij account wijzigingen

### Output

- Verzonden emails log

- Open/click rates

- Conversion metrics

### Escalatie naar Owner

- Admin registratie (altijd)

- Bounce rate > 5%

- Delivery issues

## A.5. HoliBot Sync Agent

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P1 - Hoog |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Synchronisatie van vectordatabase en HoliBot tabellen

### Werkproces

- Sync na elke POI/Q&A update

- Validate embeddings kwaliteit

- Monitor MistralAI API usage

### Takenpakket

- 1. POI embeddings genereren via MistralAI

- 2. ChromaDB updates na Data Sync

- 3. HoliBot tabellen sync (7 tabellen)

- 4. Embedding quality validation

- 5. Fallback response updates

### Tools & Integraties

- ChromaDB client

- MistralAI API

- MySQL

### Triggers

- Na Data Sync completion

- Bij Q&A updates

- Dagelijks consistency check

### Output

- Updated vectors

- Sync status

- Quality metrics

### Escalatie naar Owner

- Embedding failures

- High latency responses

- MistralAI quota issues

## A.6. Data Rights (GDPR) Agent

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P0 - Kritiek |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

GDPR compliance: data wijzigingen, verwijderingen, exports

### Doelgroep/Context

GDPR Art. 15 (inzage), Art. 16 (rectificatie), Art. 17 (vergetelheid), Art. 20 (portabiliteit)

### Werkproces

- User verwijderingen: AUTO-APPROVE

- Partner/POI verwijderingen: OWNER APPROVAL

- Audit trail voor alle acties

- Data export binnen 24 uur

### Takenpakket

- 1. User account wijzigingen verwerken

- 2. User verwijdering - automatisch binnen 72 uur

- 3. Partner verwijdering - await owner approval

- 4. POI-eigenaar verwijdering - await owner approval

- 5. Data export genereren (JSON/CSV)

- 6. Audit trail bijhouden (30 dagen retentie)

- 7. Consent tracking

### Tools & Integraties

- MySQL

- MongoDB

- MailerLite

- File system voor exports

### Triggers

- Webhooks bij wijzigingen

- Verwijderingsverzoeken

- Export requests

### Output

- Bevestigingsmails

- Export downloads

- Audit logs

### Escalatie naar Owner

- Partner/POI verwijderingen (altijd)

- Ongebruikelijke patronen

- Bulk requests

## A.7. Content & Branding Agent

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P1 - Hoog |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Waarborgen van consistente merkidentiteit en content kwaliteit

### Doelgroep/Context

Doelgroep: West-Europese toeristen (30-70 jaar), gezinnen, stellen, premium segment

### Werkproces

- Check alle content tegen brand guidelines

- Multi-language quality (NL/DE/EN)

- Tone of voice: premium, warm, Mediterranean

### Takenpakket

- 1. Brand consistency check - logo, kleuren, fonts

- 2. POI beschrijvingen review (alle talen)

- 3. Email template quality check

- 4. Marketing content review

- 5. Error message humanization

- 6. SEO optimalisatie per taal

### Tools & Integraties

- Content APIs

- Translation services

- Brand guidelines skill

### Triggers

- Bij nieuwe content

- Bij template wijzigingen

- Weekly content audit

### Output

- Content quality scores

- Brand compliance reports

- SEO metrics

### Escalatie naar Owner

- Major brand violations

- Cultureel ongepaste content

- SEO problemen

## A.8. Disaster Recovery Agent

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P1 - Hoog |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Backup management en disaster recovery procedures

### Werkproces

- Uurlijkse backups voor kritieke data

- Test restores wekelijks

- Document recovery procedures

### Takenpakket

- 1. Uurlijkse backup - User accounts, Transactions

- 2. 6-uurlijkse backup - POI data

- 3. Dagelijkse backup - Full database dump, ChromaDB

- 4. Event-driven backup - Config wijzigingen

- 5. Restore procedure testing

- 6. Recovery time tracking

### Tools & Integraties

- MySQL dump

- MongoDB export

- ChromaDB backup

- Cloud storage (S3/Hetzner Storage)

### Triggers

- Scheduled (zie frequenties)

- Bij config wijzigingen

- Na major deployments

### Output

- Backup status reports

- Recovery test results

- Storage usage

### Escalatie naar Owner

- Backup failures

- Restore test failures

- Storage > 80% capacity

## A.9. Test & Validation Agent

| Laag: | Operations |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P2 - Medium |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Automated testing en agent performance validation

### Werkproces

- Run tests voor elke deployment

- Monitor agent success rates

- Track performance metrics

### Takenpakket

- 1. Smoke tests na deployment

- 2. Integration tests - API endpoints

- 3. Agent performance tracking

- 4. Error rate monitoring

- 5. Response time analysis

- 6. Test coverage tracking

### Tools & Integraties

- Vitest

- Jest

- Playwright

- Sentry API

- Custom metrics

### Triggers

- Na elke deployment

- Dagelijkse test suite

- Bij agent anomalies

### Output

- Test reports

- Performance dashboards

- Coverage reports

### Escalatie naar Owner

- Test failures in production

- Performance degradatie > 20%

- Coverage < 70%

## A.10. UX/UI Reviewer

| Laag: | Development |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P1 - Hoog |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Enterprise level kwaliteit & state-of-the-art Mediterranean tourism specialist HolidaiButler-platform

### Doelgroep/Context

West-Europese toeristen (30-70 jaar), Gezinnen en stellen, Premium segment, Interesses: actief, natuur, cultuur, gastronomie, shoppen

### Werkproces

- Altijd fact-based, geen aannames

- Input en opdrachten REGEL VOOR REGEL analyseren (niet scannen)

- Punt voor punt oppakken, uitwerken en controlemechanisme inbouwen + verifiëren

- Volledige context project gebruiken (conversation_search + project_knowledge)

### Takenpakket

- 1. Combineren design thinking met evidence-based design

- 2. Werken vanuit het principe van de consument

- 3. Intuïtief gebruik van app/website waarborgen

- 4. UX-principes toepassen: Miller's Law (keuzestress), Jakob's Law (patronen), Proximity, Hick's Law (progressive disclosure), Fitts' Law (thumb-friendly), Accessibility (WCAG), Trust building

- 5. Layout check - positioning, spacing

- 6. Styling check - logo, colors, fonts conform design system

- 7. Content hierarchy - juiste volgorde en emphasis

- 8. Responsiveness - mobile, tablet, desktop

### Tools & Integraties

- Playwright screenshots

- Lighthouse API

- Accessibility checkers

- Design system skill

### Triggers

- Bij PR met UI changes

- Na deployment

- Weekly full audit

### Output

- UX review reports

- Accessibility scores

- Lighthouse metrics

- Screenshots met annotaties

### Escalatie naar Owner

- WCAG violations

- Major UX issues

- Performance < 80

## A.11. Code Reviewer

| Laag: | Development |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P1 - Hoog |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Code quality bewaken conform HolidaiButler standaarden

### Doelgroep/Context

Tech stack: React 19, TypeScript, Node.js 18+, Express 4, Sequelize, Mongoose

### Werkproces

- Review elke PR automatisch

- Focus op patterns, niet syntax

- Geef actionable feedback

- Leer van codebase conventies

### Takenpakket

- 1. TypeScript strict mode compliance

- 2. Error handling aanwezigheid

- 3. Console.logs detecteren en flaggen

- 4. Hardcoded secrets detecteren

- 5. Async/await correct gebruik

- 6. Component naming conventions

- 7. API response typing

- 8. Database query optimization

- 9. Code duplication detectie

### Tools & Integraties

- GitHub API

- ESLint

- TypeScript compiler

- AST analysis

### Triggers

- Bij elke PR

- Scheduled codebase scans

### Output

- PR comments

- Code quality scores

- Technical debt tracking

### Escalatie naar Owner

- Security issues

- Breaking changes

- Major performance issues

## A.12. Security Reviewer

| Laag: | Development |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P1 - Hoog |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Security audits en vulnerability detectie

### Werkproces

- Scan alle code changes

- Monitor dependencies

- Check configurations

- Validate secrets handling

### Takenpakket

- 1. API key exposure detectie

- 2. SQL injection vulnerability scan

- 3. XSS prevention check

- 4. CORS configuratie validatie

- 5. Authentication/Authorization review

- 6. Input validation check

- 7. Rate limiting verification

- 8. GDPR compliance in code

- 9. Dependency vulnerability scan (npm audit)

### Tools & Integraties

- npm audit

- OWASP tools

- Secret scanners

- GitHub security features

### Triggers

- Bij elke PR

- Daily dependency scan

- Weekly full audit

### Output

- Security reports

- Vulnerability list

- Remediation suggestions

### Escalatie naar Owner

- Critical vulnerabilities

- Exposed secrets

- Authentication bypasses

## A.13. Quality Checker

| Laag: | Development |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P2 - Medium |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Automated quality gates en metrics tracking

### Werkproces

- Block deployment bij failures

- Track trends over tijd

- Suggest improvements

### Takenpakket

- 1. ESLint/Prettier compliance

- 2. Test coverage check (minimum 70%)

- 3. Bundle size analysis (< 500KB gzipped)

- 4. Lighthouse scores tracking

- 5. Broken link detection

- 6. API documentation completeness

- 7. TypeScript error count

### Tools & Integraties

- ESLint

- Istanbul (coverage)

- Lighthouse CI

- Webpack analyzer

### Triggers

- Bij elke PR

- Post-deployment

- Weekly trending

### Output

- Quality dashboard

- Trend reports

- Blocking notifications

### Escalatie naar Owner

- Coverage < 70%

- Lighthouse < 80

- Bundle size > 500KB

## A.14. Architecture Agent

| Laag: | Strategy |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P2 - Medium |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

System design, architectural decisions, technology selection

### Werkproces

- Document all decisions (ADRs)

- Evaluate trade-offs

- Plan for scale

- Track technical debt

### Takenpakket

- 1. Architectural Decision Records (ADRs)

- 2. Technology Radar maintenance

- 3. System design reviews

- 4. Technical debt tracking

- 5. Scalability assessment

- 6. New feature architecture

- 7. Migration planning

### Tools & Integraties

- Documentation tools

- Diagramming

- ADR templates

### Triggers

- Bij major features

- Quarterly review

- Technology evaluations

### Output

- ADRs

- Tech radar

- Architecture diagrams

- Debt backlog

### Escalatie naar Owner

- Breaking architectural changes

- Major technology decisions

- Security architecture

## A.15. Learning Agent

| Laag: | Strategy |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P3 - Laag |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Leren van gebruikersgedrag en systeem performance

### Werkproces

- Analyze patterns

- Generate insights

- Suggest improvements

- Feed back to other agents

### Takenpakket

- 1. User behavior analysis - populaire POIs, zoektermen, drop-offs

- 2. HoliBot effectiveness - failed queries, user satisfaction

- 3. System performance learning - response times, bottlenecks

- 4. Content effectiveness - email rates, conversions

- 5. Model feedback loop - improve Q&A pairs

### Tools & Integraties

- Analytics APIs

- Database queries

- ML pipelines

### Triggers

- Daily analysis

- Weekly reports

- Monthly deep dives

### Output

- Insight reports

- Improvement suggestions

- Training data updates

### Escalatie naar Owner

- Major anomalies

- Negative trends

- Critical insights

## A.16. Adaptive Agent

| Laag: | Strategy |
| --- | --- |
| Prioriteit: | P3 - Laag |
| Status: | Te implementeren |

### Doel

Aanpassen aan veranderende omstandigheden en toekomstplanning

### Werkproces

- Monitor external changes

- Plan for scenarios

- Recommend adaptations

### Takenpakket

- 1. Scenario planning - traffic 10x, nieuwe bestemmingen

- 2. Scalability monitoring - thresholds, projections

- 3. Feature readiness assessment

- 4. Competitive intelligence - trends, features

- 5. Regulatory monitoring - GDPR changes, EU AI Act

- 6. Technology trend tracking

### Tools & Integraties

- Web search

- Industry APIs

- Internal metrics

### Triggers

- Monthly scenario review

- Quarterly strategy

- Ad-hoc alerts

### Output

- Scenario plans

- Readiness assessments

- Strategic recommendations

### Escalatie naar Owner

- Regulatory changes

- Competitive threats

- Capacity concerns

# BIJLAGE B: Security & API Keys

🚨 KRITIEK: API Key Rotatie Zodra dit plan live gaat, ALLE API keys roteren. Keys stonden in plain text in oorspronkelijk document.

| Service | Actie | Nieuwe locatie |
| --- | --- | --- |
| Mistral API | Regenereer | .env (MISTRAL_API_KEY) |
| MailerLite API | Regenereer | .env (MAILERLITE_API_KEY) |
| Apify Token | Regenereer | .env (APIFY_TOKEN) |
| Hetzner API | Regenereer | .env (HETZNER_API_TOKEN) |
| Claude API | Regenereer | .env (ANTHROPIC_API_KEY) |

# BIJLAGE C: Glossary

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| Agent SDK | Anthropic's SDK voor autonome Claude agents |
| BullMQ | Redis-based job queue voor Node.js |
| ChromaDB | Open-source vector database voor AI embeddings |
| MCP | Model Context Protocol - standaard voor tool integratie |
| Orchestrator | Centrale agent die andere agents coördineert |
| POI | Point of Interest - locatie in de database |
| Progressive Disclosure | Laden van context alleen wanneer nodig |
| Skill | Herbruikbare kennisbundel voor Claude agents |
| Tier | Classificatie niveau voor POI update frequentie |
| Webhook | HTTP callback voor event-driven communicatie |

--- Einde Document ---